### 海关pc端前端

**进度：**开会过各个模块已经完善的页面

下周计划：任务模块和执行辅助模块开发已经完善的页面

**遗留问题：**下周可能只有两个人手投入到海关的开发

### 海关app端前端开发

**进度：**这周主要完成一下模块的界面开发：

1. 溯源码查询界面  
   2.扫描二维码和选择相册  
   3.登录界面  
   4.设置相关的4个界面  
   5.知识管理界面  
   6.登录和个人信息接口  
   7.我的任务列表和详情接口。  
   8.企业档案相关接口。

UI总进度：90%，还差消息和通知模块，咨询与建议，操作记录

**下周开发计划：**

1. 继续推进企业档案相关接口。  
   2.剩下的接口联调  
     
   计划进度：UI 界面98%， 接口50%

**遗留问题：**暂时没有